DOCUMENTO DE PASE A PRODUCCIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS

- Información General del Sistema

- Nombre del Aplicativo: Sistema de Gestión de Archivos - IA Tacna.

- Arquitectura: Backend (Python/FastAPI) estructurado en API REST, Frontend estático (HTML/JS/CSS).

- Motor de Base de Datos: MySQL 9.5.

- Sistema Operativo Destino: Windows Server 2016.

- Directorio de Despliegue Sugerido: C:\Aplicaciones_SUNAT\SGA_Tacna

- Requisitos y Dependencias de Software

Para garantizar la compatibilidad del código y la integridad de los datos, el personal de infraestructura debe instalar las siguientes herramientas utilizando estrictamente las versiones especificadas.

  - Python (Versión 3.11.9 - 64 bits)

Lenguaje de programación base para el backend del aplicativo (FastAPI). Se elige la rama 3.11.x por su estabilidad comprobada en entornos empresariales.

- Instalador requerido: python-3.11.9-amd64.exe (Windows installer 64-bit).

- Procedimiento de instalación:

- Ejecutar el instalador con privilegios de Administrador.

- [ACCIÓN CRÍTICA]: En la primera pantalla, marcar obligatoriamente la casilla inferior: "Add Python 3.11 to PATH".

- Seleccionar "Customize installation".

- En la pantalla de Advanced Options, marcar "Install for all users". El directorio de instalación cambiará automáticamente a C:\Program Files\Python311.

- Clic en Install.

- Validación: Abrir CMD y ejecutar python --version. Debe retornar Python 3.11.9.

  - MySQL Server Community Edition (Versión 9.5.x)

Motor de base de datos relacional certificado para el aplicativo. No se admiten empaquetados tipo XAMPP/WAMP por políticas de seguridad corporativa.

- Instalador requerido: mysql-installer-community-9.5.x.x.msi

- Procedimiento de instalación:

- Ejecutar el instalador como Administrador y seleccionar el Setup Type: "Server Only".

- En Type and Networking, mantener el puerto por defecto TCP 3306. Abrir este puerto en el Firewall de Windows Server si el aplicativo requiere acceso externo futuro.

- En Authentication Method, seleccionar "Use Legacy Authentication Method (MySQL 5.x compatibility)" para garantizar soporte nativo con los drivers de Python (PyMySQL).

- Configurar la contraseña segura para el usuario root.

- En Windows Service, dejar marcado "Configure MySQL Server as a Windows Service" y "Start the MySQL Server at System Startup". Correr el servicio bajo la cuenta Standard System Account.

- Aplicar configuraciones.

- Validación: Abrir Servicios (services.msc) y confirmar que el servicio MySQL80 (o similar) se encuentre en estado "En ejecución".

  - NSSM - Non-Sucking Service Manager (Versión 2.24)

Herramienta de bajo nivel para virtualizar el aplicativo Python como un Servicio nativo de Windows Server, garantizando que el sistema opere en segundo plano (background) y sobreviva a reinicios del servidor.

- Archivo requerido: nssm-2.24.zip (Descargado de la web oficial de NSSM).

- Procedimiento de instalación:

- Esta herramienta no posee instalador tradicional (.exe o .msi).

- Descomprimir el archivo .zip.

- Mover la carpeta interna completa a la ruta segura de programas: C:\Program Files\nssm\.

- Configuración de Variables de Entorno (PATH):

- Abrir "Propiedades del Sistema" (System Properties) > "Opciones Avanzadas" > "Variables de Entorno".

- En "Variables del sistema", editar la variable Path.

- Agregar una nueva ruta apuntando a la versión de 64 bits: C:\Program Files\nssm\win64.

- Guardar y aceptar todas las ventanas.

- Validación: Abrir una nueva ventana de CMD o PowerShell y ejecutar nssm. Debe desplegar la lista de comandos de la herramienta sin errores de "comando no reconocido".

  - Internet Information Services (IIS) - Servidor Web Nativo

Plataforma que actuará como Proxy Inverso. Nota: No requiere descarga, es una característica o Rol nativo de Windows Server 2016.

- Procedimiento de instalación:

- Abrir Server Manager (Administrador del Servidor).

- Clic en Add roles and features (Agregar roles y características).

- Avanzar hasta Server Roles y marcar Web Server (IIS).

- Continuar e instalar.

- Extensiones Obligatorias: Una vez instalado IIS, descargar e instalar los siguientes módulos oficiales de Microsoft:

- URL Rewrite Module 2.1

- Application Request Routing (ARR) 3.0

- Validación: Escribir http://localhost en el navegador del servidor. Debe desplegar la pantalla azul de bienvenida de IIS.

- Procedimiento de Despliegue Paso a Paso

  - FASE I: Configuración de Base de Datos

    - Acceder al motor MySQL Server local mediante MySQL Workbench o línea de comandos.

    - Crear la base de datos oficial ejecutando el script de respaldo proporcionado:

- Base de datos: almacen_aduanas.

- Charset / Collation: utf8mb4 / utf8mb4_0900_ai_ci.

- Fuente oficial: Importar el archivo bd_aduanasv6.sql.

    - Crear un usuario de base de datos específico para el aplicativo y otorgarle privilegios de lectura, escritura y ejecución sobre la base de datos almacen_aduanas.

  - FASE II: Despliegue del Código Fuente y Entorno

    - Trasladar el archivo comprimido .zip con el código fuente del proyecto al servidor.

    - Extraer el contenido en la ruta de producción: C:\Aplicaciones_SUNAT\SGA_Tacna.

    - Abrir PowerShell como Administrador y navegar al directorio raíz del proyecto:

cd C:\Aplicaciones_SUNAT\SGA_Tacna

    - Crear el entorno virtual aislado para proteger el servidor de conflictos de dependencias:

python -m venv venv

    - Activar el entorno virtual:

.\venv\Scripts\activate

    - Instalar las dependencias estrictas del aplicativo:

pip install -r requirements.txt

    - Configurar la Cadena de Conexión (Archivo .env):

Localizar el archivo .env en la raíz del proyecto y configurar la variable DATABASE_URL reemplazando los valores locales por las credenciales de producción creadas en la Fase I.
La estructura obligatoria de la cadena es:

DATABASE_URL=mysql+pymysql://[USUARIO]:[CONTRASEÑA]@[IP_DEL_SERVIDOR]:3306/almacen_aduanas

Ejemplo de configuración en producción:

(Si la base de datos está instalada en el mismo Windows Server):

DATABASE_URL=mysql+pymysql://sga_db_user:TacnaAduanas2026@127.0.0.1:3306/almacen_aduanas

Nota: Si la contraseña generada contiene caracteres especiales como @, # o %, estos deben ser codificados en formato URL (URL-encoded) para evitar que el driver PyMySQL rompa la cadena de conexión.

  - FASE III: Configuración del Servicio de Aplicación (NSSM)

Para garantizar la alta disponibilidad y el arranque automático del backend tras reinicios del servidor, se configurará como un Servicio de Windows.

    - En PowerShell (como Administrador), navegar al directorio de NSSM y ejecutar:

nssm install SGA_Archivo_Backend

    - En la interfaz gráfica emergente, configurar los siguientes parámetros:

- Path: C:\Aplicaciones_SUNAT\SGA_Tacna\venv\Scripts\python.exe

- Arguments: -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000.

- Details > Directory: C:\Aplicaciones_SUNAT\SGA_Tacna

    - Clic en Install Service.

    - Abrir la consola de Servicios de Windows (services.msc), ubicar SGA_Archivo_Backend, verificar que su inicio esté en "Automático" y hacer clic en Iniciar.

  - FASE IV: Configuración del Proxy Inverso en IIS

Esta fase expone el puerto interno 8000 hacia el puerto 80 (HTTP estándar) de la red de la intendencia.

    - Abrir Administrador de Internet Information Services (IIS).

    - A nivel de servidor, ingresar a Application Request Routing Cache, hacer clic en Server Proxy Settings (panel derecho) y marcar Enable proxy. Guardar los cambios.

    - En la sección Sitios, seleccionar Default Web Site.

    - Ingresar al módulo URL Rewrite y hacer clic en Add Rule(s)... -> Reverse Proxy.

    - Configurar la regla:

- Inbound Rules: Escribir 127.0.0.1:8000.

- Verificar que la casilla de enrutamiento estático esté activa y confirmar.

    - Asegurar que el puerto TCP 80 se encuentre habilitado en el Firewall de Windows para admitir conexiones entrantes (Inbound Rules).

- Verificación y Plan de Pruebas

  - Abrir un navegador web (Google Chrome / Edge).

  - Ingresar la dirección IP estática o el nombre de dominio interno asignado al Windows Server 2016.

  - Criterios de éxito:

- La interfaz de autenticación (Login) debe renderizarse correctamente (verificando la carga de archivos estáticos .css y .js).

- La autenticación debe validar contra la base de datos y permitir el acceso.

- Las consultas en el "Buscador Expedientes" deben retornar información de las tablas topográficas.

- Plan de Rollback

En caso de fallo crítico durante el pase a producción:

- Detener el servicio del backend desde services.msc (SGA_Archivo_Backend).

- Deshabilitar la regla de URL Rewrite en IIS.

- Reportar la incidencia y adjuntar las evidencias al responsable del aplicativo:

  - Contacto: Sebastian Linares Liendo (Practicante)

  - Área: Sección de Manifiestos

  - Correo Institucional: prac-slinaresl@sunat.gob.pe